**Planning Research Topics – Vincent de Bruijn**

* Zo snel mogelijk:
  + Informatie krijgen van Axini over hun systeem
* 11 oktober:
  + Introductie, probleembeschrijving, research goals op papier hebben
* 28 oktober:
  + Beschrijving van Axini’s systeem en GROOVE op papier hebben
  + Haalbaarheidsconclusie maken
* 11 november:
  + Literatuuronderzoek gedaan en op papier hebben
  + Onderzoeksmethoden op papier hebben